АДМИНИСТРАЦИЯ ЩЕТИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

КУРСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21 декабря 2017 г.  № 181

Об утверждении муниципальной программы

«Формирование современной городской среды

на территории муниципального образования

«Щетинский сельсовет» Курского района

Курской области на 2018-2022 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказом Минстроя России от 06.04.2017г. № 691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы», постановлением Администрации Щетинского сельсовета Курского района от 11.10.2013 г.  № 160 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Щетинского сельсовета Курского района Курской области», Администрация Щетинского сельсовета Курского района Курской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования

«Щетинский сельсовет» Курского района Курской области на 2018-2022 годы».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Щетинского сельсовета Курского района Курской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

| Глава Щетинского сельсовета Курского района | С.А. Томатин |
| --- | --- |

Утверждена

Постановлением администрации

Щетинского сельсовета Курского района

Курской области

от 21 декабря 2017 г. № 181

Муниципальная программа

«Формирование современной городской среды

на территории муниципального образования

«Щетинский сельсовет» Курского района

Курской области на 2018-2022 годы»

# Паспорт Программы

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Щетинского сельсовета Курского района Курской области |
| --- | --- |
| Соисполнители муниципальной программы | нет |
| Участники муниципальной программы | нет |
| Этапы и сроки реализации Программы | 2018-2022 годы Программа реализуется в один этап |
| Цель муниципальной программы | Повышение уровня благоустройства территорий Щетинского сельсовета Курского района Курской области |
| Задачи программы | - Повышение уровня благоустройства дворовых территорий п. Искра, п. Юбилейный Щетинского сельсовета Курского района Курской области; - Повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования п. Искра, п. Юбилейный Щетинского сельсовета Курского района Курской области. |
| Подпрограммы муниципальной программы | Подпрограммы не предусмотрены |
| Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы | - Доля благоустройства дворовых территорий МКД от общего количества дворовых территорий МКД в п. Искра, п. Юбилейный %; - Доля благоустроенных муниципальных территорий общего пользования от общего количества таких территорий в п. Искра, п. Юбилейный %. |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы | Общий объем средств, направленных на реализацию муниципальной программы на 2018-2022 годы составит 1 201 340,00 рублей, из них: - средства федерального и областного бюджета 0,00 рублей; - средства местного бюджета 1 201 340,00 рублей, в том числе: 2018 год – 240 268,00 рублей; 2019 год – 240 268,00 рублей; 2020 год – 240 268,00 рублей; 2021 год – 240 268,00 рублей; 2022 год – 240 268,00 рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | - Приведение в нормативное состояние 20 –ти дворовых территорий площадью 31767 кв. м п. Искра, п. Юбилейный Щетинского сельсовета Курского района Курской области, доведение уровня благоустройства дворовых территорий до 100 %; - Приведение в нормативное состояние муниципальных территорий общего пользования в количестве 2 ед. площадью 1717 кв. м. в п. Искра, п. Юбилейный Щетинского сельсовета Курского района Курской области, доведение уровня благоустройства территорий общего пользования до 100 %. |

- 1.  Общая характеристика состояния благоустройства территорий Щетинского сельсовета Курского района Курской области, в том числе формулировки основных проблем в сфере благоустройства

Территория Щетинского сельсовета Курского района Курской области насчитывает 10 населенных пунктов, в том числе 2 из них с численностью населения более 1000 человек, это – поселок Искра и поселок Юбилейный. Жилищный фонд поселка Искра и поселка Юбилейного представлен как многоквартирными жилыми домами, так и индивидуально-определенными жилыми домами. Количество многоквартирных жилых домов, включенных в региональную программу капитального ремонта   составляет 31 дом.

Со стороны Администрации Щетинского сельсовета Курского района в последние годы уделяется повышенное внимание благоустройству населенных пунктов Щетинского сельсовета Курского района Курской области.

Общая площадь благоустройства дворовых территорий поселка Искра составляет 22748.3 кв. м. и поселка Юбилейного 9019.2 кв. м. Общая площадь благоустройства общественных территорий поселка Искра составляет 1117 кв. м.  и поселка Юбилейный 600 кв. м.

В последние годы в поселении проводилась целенаправленная работа по благоустройству и социальному развитию населенных пунктов. В результате реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Щетинский сельсовет» Курского района Курской области на 2017 год» в пос. Искра проведены работы по асфальтированию проездов трех дворовых территории многоквартирных домов №3,4,5 площадью 787 кв. м. и общественной территории -  ремонт (асфальтирование) тротуарной дорожки от школы до больницы площадью 490 кв. м.

В то же время в вопросах благоустройства территории поселения имеется ряд проблем. Благоустройство многих населенных пунктов поселения не отвечает современным требованиям. Большие нарекания вызывают благоустройство и санитарное содержание дворовых территорий. В настоящее время на территории Щетинского сельсовета Курского района Курской области твердое покрытие дворовых территорий многоквартирных домов имеет высокую степень износа и требует ремонта и благоустройства.

Для решения данной проблемы требуется участие и взаимодействие органов местного самоуправления муниципального поселения с привлечением населения, предприятий и организаций, наличия финансирования с привлечением источников всех уровней.

Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанная с планированием и организацией работ по вопросам улучшения благоустройства, санитарного состояния населенных пунктов поселения, создания комфортных условий проживания населения, по мобилизации финансовых и организационных ресурсов, должна осуществляться в соответствии с настоящей Программой.

# 2. Приоритеты муниципальной политики в сфере   благоустройства  территорий Щетинского сельсовета  Курского района  Курской области, цели, задачи, описание основных ожидаемых конечных результатов муниципальной  программы, сроков  и этапов реализации муниципальной программы

К приоритетным направлениям политики Щетинского сельсовета Курского района Курской области в области ремонта и благоустройства территории Щетинского сельсовета Курского района Курской области   относится:

Повышение качества жизни населения Щетинского сельсовета Курского района Курской области.
          Основной целью настоящей Программы является - повышение уровня благоустройства территорий Щетинского сельсовета Курского района Курской области

Основные задачи муниципальной программы, направленные на достижение вышеуказанных целей, заключаются в следующем:

- Повышение уровня благоустройства дворовых территорий п. Искра, п. Юбилейный Щетинского сельсовета Курского района Курской области;

- Повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования п. Искра, п. Юбилейный Щетинского сельсовета Курского района Курской области;

Для достижения этой цели необходимо довести техническое и эксплуатационное состояние дворовых территорий до нормативных требований, организовать проведение ремонта дворовых территорий.

Реализация мероприятий программы будет способствовать достижению следующих ожидаемых результатов реализации программы:

1. Приведение в нормативное состояние 20 –ми дворовых территорий площадью 31767,5 кв. м п. Искра и п. Юбилейный Щетинского сельсовета Курского района Курской области, доведение уровня благоустройства дворовых территорий до 100 %;

2. Приведение в нормативное состояние муниципальных территорий общего пользования площадью 1717 кв. м. в п. Искра и п. Юбилейный Щетинского сельсовета Курского района Курской области, доведение уровня   благоустройства территорий общего пользования до 100%.

Сроки реализации программы – 2018-2022 годы. Программа реализуется в один этап.

- 3. Сведения о показателях и индикаторах муниципальной программы

Состав показателей и индикаторов муниципальной программы определен исходя из:

-наблюдаемости значений показателей и индикаторов в течение срока реализации муниципальной программы;

-охвата всех наиболее значимых результатов выполнения основных мероприятий муниципальной программы.

Перечень показателей и индикаторов программы носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случаях потери информативности показателя и/или индикатора (достижение максимального значения или насыщения), изменения приоритетов государственной политики, появления новых технологических и социально-экономических обстоятельств, существенно влияющих на развитие сферы благоустройства.

Показатели и индикаторы программы являются интегральными (синтезированными), достижение которых обеспечивается путем выполнения (реализации) всех подпрограмм муниципальной программы.

Целевые показатели (индикаторы) программы рассчитываются в % и соответствуют приоритетам, целям и задачам программы.

Плановые значения целевых индикаторов и показателей, характеризующих эффективность реализации мероприятий программы приведены в приложении №1 к программе.

- 4. Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы

Муниципальная программа не содержит подпрограмм.

Достижение целевых индикаторов и показателей достигается путем реализации следующих основных мероприятий:

основное мероприятие 1 «Благоустройство дворовых территорий». В данное мероприятие включены реализация минимального перечня работ по благоустройству (устройство дворовых проездов, освещение, установка урн и лавочек) и дополнительного перечня работ по благоустройству (устройство детских (спортивных) площадок, автомобильных парковок и озеленение территорий).

Адресный перечень многоквартирных домов, дворовые территории которых отобраны и подлежат благоустройству в 2018–2022 годы, приведен в приложении № 5 к настоящей муниципальной программе.

основное мероприятие 2 «Благоустройство общественных территорий». В рамках данного мероприятия могут быть реализованы следующие виды проектов и территорий:

- благоустройство парков, скверов, бульваров,

- устройство освещения улицы, парка, сквера, бульваров,

- благоустройство набережной,

- благоустройство места для купания (пляжа),

- устройство или реконструкция детской площадки,

- благоустройство территории возле общественного здания (Дом культуры, библиотека и т.д.),

- благоустройство территории вокруг памятника,

- реконструкция пешеходных зон (тротуаров) с обустройством зон отдыха (лавочек и пр.) на конкретной улице;

- обустройство родников,

- очистка водоемов,

- благоустройство пустырей,

- благоустройство центральных площадей,

- благоустройство или реконструкция муниципальных рынков,

- иные объекты.

Перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018–2022 годы, с перечнем видов работ, планируемых к выполнению, в том числе с включением не менее одной общественной территории, отобранной с учетом результатов общественного обсуждения, а также иные мероприятия по благоустройству, определенные Администрацией Щетинского сельсовета Курского района, подлежащие реализации в 2018–2022 годы приведен в приложении № 6 к муниципальной программе.

Перечень основных мероприятий программы приведен в приложении № 2 к муниципальной программе.

Для реализации мероприятий программы подготовлены следующие документы:

- минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, с приложением визуализированного перечня образцов элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на дворовой территории (приложение 5 к программе),

- дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, с приложением визуализированного перечня образцов элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на дворовой территории (приложение 8 к программе),

- нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в состав минимального и дополнительного перечней таких работ (приложения 9 к программе),

- порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий и механизм контроля за их расходованием, а также порядок и форма участия (финансовое и (или) трудовое граждан в выполнении указанных работ (приложение 10 к программе),

- порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн - проекта благоустройства дворовой территории, включенных в муниципальную программу на 2018–2022 годы (приложение 11 к программе).

- 5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации программы (при оказании муниципальными учреждениями муниципальных услуг (работ) в рамках муниципальной  программы

Выполнение муниципальных заданий в рамках программы не предусмотрено.

- 6. Информация об участии предприятий и организаций независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, а также государственных внебюджетных фондов в реализации программы

Предприятия и организации, а также государственные внебюджетные фонды в реализации муниципальной программы участия не принимают.

7.Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации программы

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств федерального, областного и местного бюджета Щетинского сельсовета Курского района Курской области.

Сведения о средствах бюджета Щетинского сельсовета Курского района Курской области, направляемых на реализацию программы, указаны в приложении №3 к Программе.

Общий объем средств, направленных на реализацию муниципальной программы на 2018-2022 года составит 1 201 340,00  0,00    рублей, из них:

- средства федерального и областного бюджета 0,00   рублей;

- средства местного бюджета 1 201 340,00  рублей.

в том числе:

2018 год –  240 268,00  рублей;

2019 год –  240 268,00 рублей;

2020 год  – 240 268,00  рублей;

2021 год  – 240 268,00  рублей;

2022 год –  240 268,00  рублей.

Сведения о ресурсном обеспечении и прогнозной (справочной) оценке расходов федерального бюджета, областного бюджета, бюджета Щетинского сельсовета Курского района Курской области на реализацию целей муниципальной Программы указаны в приложении №4 к Программе.

- 8. Оценка степени влияния выделения дополнительных объемов ресурсов на показатели (индикаторы) муниципальной программы

- Выделение дополнительных ресурсов позволит ускорить достижения плановых показателей и индикаторов муниципальной программы.

9. Анализ рисков реализации программы

На основе анализа мероприятий, предлагаемых для реализации в рамках программы, выделены следующие риски ее реализации.
   Финансовые риски, которые могут привести к снижению объемов финансирования программных мероприятий из средств местного бюджета. Возникновение данных рисков может привести к недофинансированию запланированных мероприятий подпрограммы, в том числе публичных нормативных обязательств, что приведет к расширению зоны бедности,  к росту социальной напряженности в обществе.

Операционные риски связаны с возможным несвоевременным внесением изменений в нормативную правовую базу и несвоевременным выполнением мероприятий программы.
  Данные риски будут минимизированы в рамках совершенствования мер правового регулирования, предусмотренных программой, путем повышения ответственности должностных лиц ответственного исполнителя.
     Информационные риски определяются отсутствием или частичной недостаточностью исходной отчетной и прогнозной информации, используемой в процессе разработки и реализации программы.
     С целью управления информационными рисками в ходе реализации программы будет проводиться работа, направленная на:
     -использование статистических показателей, обеспечивающих объективность оценки хода и результатов реализации программы;

-мониторинг и оценку исполнения целевых показателей (индикаторов) программы, выявление факторов риска, оценку их значимости (анализ вероятности того, что произойдут события, способные отрицательно повлиять на конечные результаты реализации программы).

- 10. Методика оценки эффективности муниципальной программы

- Оценка эффективности реализации муниципальной программы будет осуществляться с использованием целевых индикаторов и показателей (далее - показатели) выполнения муниципальной программы. Проведение текущего мониторинга и оценки степени достижения целевых значений показателей позволят анализировать ход выполнения муниципальной программы и принимать правильные управленческие решения.

Методика оценки эффективности муниципальной программы представляет собой алгоритм оценки ее фактической эффективности в процессе и по итогам реализации. Фактическая эффективность муниципальной программы основывается на оценке ее результативности с учетом объема ресурсов, направленных на реализацию муниципальной программы, а также реализовавшихся рисков и социально-экономических эффектов, оказывающих влияние на изменение ситуации в сфере транспортного комплекса.

Методика оценки эффективности муниципальной программы включает в себя проведение количественных оценок эффективности по следующим направлениям:

1) степень достижения запланированных результатов (достижения целей и решения задач муниципальной программы);

2) степень соответствия фактических затрат бюджета Щетинского сельсовета Курского района Курской области запланированному уровню (оценка полноты использования средств бюджета) и эффективности использования средств бюджета Щетинского сельсовета Курского района Курской области  (оценка экономической эффективности достижения результатов);

3) степень реализации мероприятий муниципальной программы (сопоставление количества запланированных мероприятий программы и фактически выполненных).

Степень достижения запланированных результатов по каждому показателю муниципальной программы производится по формуле:

Тfi

Еi = --------- x 100%, где:

Тpi

Еi - степень достижения i-показателя муниципальной программы (процентов);

Тfi - фактическое значение показателя;

Тpi - установленное муниципальной программой целевое значение показателя.

Расчет результативности реализации муниципальной программы в целом проводится по формуле:

, где:

Е степень достижения запланированных результатов результативность реализации муниципальной программы (процентов);

n - количество показателей муниципальной программы.

Степень соответствия фактических затрат бюджета Щетинского сельсовета Курского района Курской области запланированному уровню финансирования муниципальной программы определяется по следующей формуле:

Кpoi = (Сfoi / Сpoi) x 100%, где:

Кpoi - степень соответствия фактических затрат бюджета Щетинского сельсовета Курского района Курской области запланированному уровню финансирования i-основного мероприятия муниципальной программы;

Сfoi - сумма средств бюджета Щетинского сельсовета Курского района Курской области, израсходованных на реализацию i-основного мероприятия муниципальной программы;

Сpoi - установленная муниципальной программой сумма средств бюджета Щетинского сельсовета Курского района Курской области на реализацию i-основного мероприятия.

Расчет полноты использования средств бюджета Щетинского сельсовета Курского района Курской области в целом по муниципальной программе проводится по формуле:

, где:

Кро - степень соответствия фактических затрат бюджета Щетинского сельсовета Курского района Курской области запланированному уровню финансирования основных мероприятий муниципальной программы (процентов);

n - количество финансируемых основных мероприятий муниципальной программы.

Коэффициент эффективности использования средств, выделяемых из бюджета Щетинского сельсовета Курского района Курской области, определяется по следующей формуле:

Е

Кеоi = ----------, где:

Кро

Кеоi - коэффициент эффективности использования средств, выделяемых из бюджета Щетинского сельсовета Курского района Курской области;

Кро - полнота использования средств бюджета Щетинского сельсовета Курского района Курской области на реализацию основных мероприятий муниципальной программы;

Е - степень достижения запланированных результатов результативность реализации основных мероприятий муниципальной программы;

4) степень реализации основных мероприятий муниципальной программы проводится на основании процентного сопоставления количества запланированных основных мероприятий муниципальной программы и фактически выполненных по следующей формуле:

М  x 100%

ф

СТ = -------------, где:

М

пл

СТ - степень реализации основных мероприятий муниципальной программы;

М  - количество   основных   мероприятий   муниципальной   программы,

ф

фактически реализованных за отчетный период;

М   - количество   основных   мероприятий   муниципальной  программы,

пл

запланированных на отчетный период.

Вывод об эффективности (неэффективности) реализации муниципальной программы может определяться на основании следующих критериев:

| Вывод об эффективности реализации муниципальной программы | Критерий оценки эффективности реализации муниципальной программы |
| --- | --- |
| Неэффективная | менее 0,5 |
| Уровень эффективности удовлетворительный | 0,5 - 0,79 |
| Эффективная | 0,8 - 1 |
| Высокоэффективная | более 1 |

- Приложение № 1

к муниципальной программе

- «Формирование современной городской среды

- на территории муниципального образования

- «Щетинский сельсовет» Курского района

- Курской области на 2018–2022 годы»

СВЕДЕНИЯ

- о показателях (индикаторах) муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования

- «Щетинский сельсовет» Курского района

- Курской области на 2018–2022 годы» и их значениях

| № | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение показателей, 2018–2022 годы |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Количество и площадь благоустроенный дворовых территорий в п. Искра, п. Юбилейный | Ед.,кв.м. | 20/31767,5 |
|  | Доля благоустроенных дворовых территорий от общей площади дворовых территорий в п. Искра, п. Юбилейный | % | 100,0 |
|  | Площадь благоустроенных общественных территорий в п. Искра | кв.м. | 1717,0 |
|  | Доля благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий в п. Искра | %, | 100,0 |
|  | Доля и размер финансового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий от общей стоимости работ минимального перечня, включенных в программу | %, рубли | 0,0 |
|  | Объём трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий | Чел/часы | 0,0 |
|  | Доля и размер финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий от общей стоимости работ дополнительного перечня, включенных в программу | %, рубли | 0,0 |
|  | Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий | Чел/часы | 0,0 |

- Приложение № 2

к муниципальной программе

- «Формирование современной городской среды

- на территории муниципального образования

- «Щетинский сельсовет» Курского района

- Курской области на 2018–2022 годы»

- Перечень

основных мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Щетинский сельсовет» Курского района

- Курской области на 2017 год»

| № п/п | Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Связь с показателями муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Начала реализации | Окончания реализации |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
|  | Основное мероприятие 1. Благоустройство дворовых территорий | Администрация Щетинского сельсовета Курского района | 2018 | 2022 | Приведение в нормативное состояние 20–ти дворовых территорий площадью 31767,5 кв. м п. Искра, п. Юбилейный Щетинского сельсовета Курского района Курской области, доведение уровня благоустройства дворовых территорий до 100% | Достижения целевых показателей и индикаторов, предусмотренных в Приложении №1 |
|  | Основное мероприятие 2 Благоустройство общественных территорий | Администрация Щетинского сельсовета Курского района | 2018 | 2022 | Приведение в нормативное состояние муниципальных территорий общего пользования в количестве 2 ед., площадью 1717 кв. м. в п. Искра, п. Юбилейный Щетинского сельсовета Курского района Курской области, доведение уровня благоустройства территорий общего пользования до 100 %. | Достижения целевых показателей и индикаторов, предусмотренных в Приложении №1 |

- Приложение № 3

к муниципальной программе

- «Формирование современной городской среды

- на территории муниципального образования

- «Щетинский сельсовет» Курского района

- Курской области на 2018–2022 годы»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

- реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Щетинский сельсовет» Курского района Курской области на  2018–2022 годы» за счет средств местного бюджета

| Статус | Наименование муниципальной Программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участники | Код бюджетной классификации |  |  |  | Объемы бюджетных ассигнований ( рублей) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Муниципальная программа | «Формирование современной городской среды» в муниципальном образовании «Щетинский сельсовет» Курского района Курской области на 2018-2022 годы | Администрация Щетинского сельсовета Курского района | 001 | Х | Х | Х | 240268,00 | 240268,00 | 240268,00 | 240268,00 | 240268,00 |
| Основное мероприятие 1 | Благоустройство дворовых территорий | Администрация Щетинского сельсовета Курского района | 001 | 0503 | 191 01 R5550 | 2244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 001 | 0503 | 191 01 L5550 | 244 | 160179,00 | 160179,00 | 160179,00 | 160179,00 | 160179,00 |
| Основное мероприятие 2 | Благоустройство общественных территорий | Администрация Щетинского сельсовета Курского района | 001 | 0503 | 19102 R5550 | 2244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 001 | 0503 | 191 02 L5550 | 244 | 80089,00 | 80089,00 | 80089,00 | 80089,00 | 80089,00 |

- Приложение № 4

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды

- на территории муниципального образования

- «Щетинский сельсовет» Курского района

- Курской области на 2018–2022 годы»

Ресурсное обеспечение

- и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, областного бюджета, бюджета Щетинского сельсовета Курского района Курской области и внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы «Формирование современной городской среды

- на территории муниципального образования «Щетинский сельсовет» Курского района Курской области на 2018–2022 годы»

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| Муниципальная программа | «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Щетинский сельсовет» Курского района Курской» 2018–2022 годы» | всего | 240268,00 | 240268,00 | 240268,00 | 240268,00 | 240268,00 |
|  |  | Федеральный и областной бюджеты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Бюджет Щетинского сельсовета Курского района | 240268,00 | 240268,00 | 240268,00 | 240268,00 | 240268,00 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

- Приложение № 5

к муниципальной программе

- «Формирование современной городской среды

- на территории муниципального образования

- «Щетинский сельсовет» Курского района

- Курской области на 2018–2022 годы»

Адресный перечень многоквартирных домов,

дворовые территории, которых отобраны и

подлежат благоустройству на 2018–2022 годы

| № п.п | Адрес | Год постройки | Площадь придомовой территории |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | п. Искра, д.3 | 1963 | 1870 |
| 2 | п. Искра, д.4 | 1963 | 867.3 |
| 3 | п. Искра, д.5 | 1983 | 1499 |
| 4. | п. Искра, д.14 | 1906 | 844.8 |
| 5 | п. Искра, д.15 | 1948 | 740 |
| 6 | п. Искра, д.20 | 1906 | 745 |
| 7 | п. Искра, д.27 | 1952 | 543 |
| 8 | п. Искра, д.28 | 1969 | 441 |
| 9 | п. Искра, д.32 | 1933 | 2500 |
| 10 | п. Искра, д.55 | 1985 | 2496 |
| 11 | п. Искра, д.56 | 1985 | 1244 |
| 12 | п. Искра, д.57 | 1985 | 2158.3 |
| 13 | п. Искра, д.58 | 1996 | 1699.9 |
| 14 | п. Искра, д.59 | 2014 | 5100 |
| 15 | п. Юбилейный, д.7 | 1975 | 1600 |
| 16 | п. Юбилейный, д.9 | 1986 | 1521 |
| 17 | п. Юбилейный, д.10 | 1980 | 1899.5 |
| 18 | п. Юбилейный, д.12 | 1986 | 1904 |
| 19 | п. Юбилейный, д.18 | 1988 | 725.5 |
| 20 | п. Юбилейный, д.46 | 1970 | 1369.2 |
|  | Итого | х | 31767.5 |

- Приложение № 6

к муниципальной программе

- «Формирование современной городской среды

- на территории муниципального образования

- «Щетинский сельсовет» Курского района

- Курской области на 2018–2022 годы»

Перечень общественных территорий,

подлежащих благоустройству в 2018–2022 годах,

с перечнем видов работ, планируемых к выполнению

| № п/п | Перечень общественных территорий, иных мероприятий по благоустройству | Адрес (местоположение) общественной территории | Перечень видов работ, планируемых к размещению |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Тротуары (1117 кв.м) | п. Искра | Асфальтирование тротуаров |
|  | Тротуары (600 кв.м) | п. Юбилейный | Асфальтирование тротуаров |
| …… |  |  |  |

- Приложение № 7

к муниципальной программе

- «Формирование современной городской среды

- на территории муниципального образования

- «Щетинский сельсовет» Курского района

- Курской области на 2018–2022 годы»

Минимальный перечень

работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, с приложением визуализированного перечня образцов элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на дворовой территории

| № п/п | Перечень работ, входящих в минимальный перечень работ | Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на дворовой территории |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ремонт дворовых проездов | - |  |
|  | Обеспечение освещения дворовых территорий | над подъездом | на крыше дома |
|  | Установка скамеек |  |  |
|  | Установка урн |  |  |

- Приложение № 8

к муниципальной программе

- «Формирование современной городской среды

- на территории муниципального образования

- «Щетинский сельсовет» Курского района

- Курской области 2018–2022 годы»

Дополнительный перечень работ

по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов,

с приложением визуализированного перечня образцов элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на дворовой территории

| № п/п | Перечень работ, входящих в дополнительный перечень работ | Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на дворовой территории |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Оборудование детских площадок | Качели на деревянных стойках с оцинкованной балкой |  |
|  |  | Горки |  |
|  |  | Песочница малая |  |
|  |  | Домик - беседка |  |
|  |  | Карусели |  |
|  |  | Детский игровой комплекс |  |
|  | Оборудование спортивных площадок |  |  |
|  |  | Комплекс из турников и шведской стенки |  |
|  | Устройство автомобильных парковок | Возможна установка велосипедной стойки на автомобильной парковке |  |
|  | Озеленение территорий | Вазоны |  |

- Приложение № 9

к муниципальной программе

- «Формирование современной городской среды

- на территории муниципального образования

- «Щетинский сельсовет» Курского района

- Курской области на 2017 год»

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в состав минимального и дополнительного перечней таких работ

| Вид работ | Единица измерения | Единичная расценка, руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Минимальный перечень работ по благоустройству |  |  |  |  |  |
| Строительство внутриквартального, дворового проезда, автостоянки с асфальтобетонным покрытием | 1 кв. м | с бордюром 2093 |  | без бордюра 1673 |  |
| Ремонт внутриквартального, дворового проезда, автостоянки с фрезерованием верхнего слоя и асфальтобетонным покрытием | 1 кв. м | с бордюром 1511 |  | без бордюра 1039 |  |
| Строительство тротуара (пешеходной дорожки) с асфальтобетонным покрытием | 1 кв. м | с бордюром 1574 |  | без бордюра 1309 |  |
| Ремонт тротуара (пешеходной дорожки) с фрезерованием верхнего слоя и асфальтобетонным покрытием | 1 кв. м | с бордюром 1143 |  | без бордюра 826 |  |
| Установка скамейки | 1 шт. | 350 |  |  |  |
| Стоимость скамейки | 1 шт. | без спинки |  |  | со спинкой |
|  |  | 12518 |  |  | 24204 |
| Установка урны для мусора | 1 шт. | 150 |  |  |  |
| Стоимость урны для мусора | 1 шт. | 6239 |  |  |  |
| Дополнительный перечень работ по благоустройству |  |  |  |  |  |
| Установка стойки велосипедной | 1 шт. | 650 |  |  |  |
| Стоимость стойки велосипедной | 1 шт. | 7237 |  |  |  |
| Стоимость наружного освещения (стоимость светильника) | 1 шт. | на крыше дома 10370 | над подъездом дома 323 |  |  |
| Стоимость установки светильника | 1 шт. | 1000 | 500 |  |  |
| Посадка зеленых насаждений: | 1 шт. | 1750 |  |  |  |
| - деревьев |  |  |  |  |  |
| - кустарника |  | 700 |  |  |  |
| Посев газона | 1 кв. м | 350 |  |  |  |
| Создание цветника, стоимость вазона | 1 шт. | 4900 |  |  |  |
| Детская игровая площадка: |  |  |  |  |  |
| качели | 1 шт. | 28939 |  |  |  |
| горка | 1 шт. | 67597 |  |  |  |
| песочница (малая) | 1 шт. | 17893 |  |  |  |
| песочница (большая, дворик) | 1 шт. | 130013 |  |  |  |
| домик-беседка | 1 шт. | 54072 |  |  |  |
| карусель | 1 шт. | 33240 |  |  |  |
| детский игровой комплекс для младшей возрастной группы | 1 шт. | 95606 |  |  |  |
| Спортивная площадка: |  |  |  |  |  |
| Комплекс из турников и шведской стенки | 1 шт. | 94939 |  |  |  |

- Приложение № 10

к муниципальной программе

- «Формирование современной городской среды

- на территории муниципального образования

- «Щетинский сельсовет» Курского района

- Курской области на 2018–2022 годы»

Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий муниципального образования «Щетинский сельсовет» Курского района Курской области

- Настоящий Порядок регламентирует процедуру аккумулирования и расходования денежных средств (далее - аккумулирование средств), поступающих от собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее - заинтересованные лица), направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий муниципального образования «Щетинский сельсовет» Курского района Курской области в рамках подлежащей утверждению Администрацией Щетинского сельсовета Курского района Курской области в установленном порядке муниципальной программы формирования современной городской среды на 2018–2022 годы (далее - Программа), механизм контроля за их расходованием.

- В случае включения заинтересованными лицами в заявку работ, входящих в дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий, установленный Правилами предоставления и распределения в 2018–2022 годах субсидий из областного бюджета муниципальных образований Курской области на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации основного мероприятия 2.10 «Формирование комфортной городской среды» подпрограммы 2 «Обеспечение качественными услугами граждан в Курской области»», утверждёнными постановлением Администрации Курской области от 14.03.2017 № 201-па, денежные средства заинтересованных лиц перечисляются на лицевой счет администратора доходов бюджета Администрации Щетинского сельсовета Курского района Курской области (далее - Администрация).

Лицевой счет для перечисления средств заинтересованных лиц, направляемых для выполнения дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, открывает Администрация Щетинского сельсовета Курского района Курской области в органах казначейства.

- После утверждения дизайн-проекта общественной муниципальной комиссией и его согласования с представителем заинтересованных лиц Администрация заключает с представителями заинтересованных лиц, принявшими решение о благоустройстве дворовых территорий, соглашение, в котором указывается территория благоустройства, реквизиты счета для перечисления средств, определяются порядок и сумма перечисления денежных средств заинтересованными лицами, а также реквизиты счета, на который подлежат возврату денежные средства заинтересованных лиц в случаях определенных соглашением.

Объем денежных средств, подлежащих перечислению заинтересованными лицами, определяется в соответствии со сметным расчетом, а также исходя из нормативной стоимости (единичных расценок) работ по благоустройству дворовых территорий и объема работ, указанного в дизайн-проекте, и составляет не менее 5 процентов от общей стоимости соответствующего вида работ из дополнительного перечня работ.

Фактический объем денежных средств, подлежащих перечислению заинтересованными лицами, может быть изменен по итогам осуществления закупки товара, работы, услуги в соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также с учетом стоимости фактически выполненных работ.

- Перечисление денежных средств заинтересованными лицами осуществляется в течение десяти дней с момента подписания соглашения.

В случае, если денежные средства в полном объеме не будут перечислены в срок, установленный в абзаце первом настоящего пункта, то заявка такого многоквартирного дома в части выполнения дополнительного перечня работ по благоустройству территории выполнению не подлежит.

Перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках Программы, подлежит корректировке с включением следующих по очередности дворовых территорий, прошедших отбор в пределах лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных Программой. В таком случае заинтересованные лица, дворовые территории которых были включены в Программу в связи с корректировкой и их заявка предусматривает выполнение работ из дополнительного перечня, обязуются перечислить денежные средства в порядке и на условиях, определенных соглашением.

- Денежные средства считаются поступившими в доход бюджета Щетинского сельсовета Курского района Курской области с момента их зачисления на лицевой счет Администрации.

- В течение десяти рабочих дней со дня перечисления средств Администрация направляет в финансовый отдел Администрации Щетинского сельсовета Курского района Курской области (далее – Финансовый отдел) копию заключенного соглашения.

- На сумму планируемых поступлений увеличиваются бюджетные ассигнования Администрации как главному распорядителю бюджетных средств с последующим доведением в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств для осуществления целевых расходов, предусмотренных Программой.

- Администрация осуществляет учет поступающих от заинтересованных лиц денежных средств в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

9. Администрация обеспечивает ежемесячное опубликование на официальном сайте Администрации Щетинского сельсовета Курского района Курской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

10.Администрация ежемесячно обеспечивает направление данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству, в адрес общественной муниципальной комиссии.

11. Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется Администрацией на финансирование дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий в соответствии с утвержденным дизайн-проектом благоустройства дворовых территорий, утвержденного общественной муниципальной комиссией и согласованного с представителем заинтересованных лиц.

12.Расходование денежных средств осуществляется путем принятия и оплаты обязательств в соответствии с бюджетным законодательством и иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.

13.Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется Финансовым отделом в соответствии с бюджетным законодательством.

- Приложение № 11

к муниципальной программе

- «Формирование современной городской среды

- на территории муниципального образования

- «Щетинский сельсовет» Курского района

- Курской области на 2018–2022 годы»

ПОРЯДОК

разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, включаемых в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования

«Щетинский сельсовет» Курского района

Курской области на 2018–2022 годы»

1. Настоящий порядок устанавливает процедуру разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, включаемых в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Щетинский сельсовет» Курского района Курской области на 2017 год (далее соответственно - Порядок, дизайн-проект, муниципальная программа).

2. Разработка дизайн-проектов обеспечивается Администрацией Щетинского сельсовета Курского района Курской области и включает следующие этапы:

2.1. осмотр дворовых территорий, предлагаемых к благоустройству, совместно с собственниками помещений в многоквартирных домах, собственниками иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее – заинтересованные лица);

2.2. подготовка дизайн-проектов;

2.3. направление дизайн-проектов для обсуждения с представителями заинтересованных лиц;

2.4. согласование дизайн-проектов с представителями заинтересованных лиц.

3. Дизайн-проекты подготавливаются в отношении дворовых территорий по заявкам, одобренным общественной муниципальной комиссией для включения в муниципальную программу, с учетом даты представления предложений заинтересованных лиц в пределах выделенных лимитов бюджетных ассигнований.

4. Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых работ. Дизайн-проект подготавливается в виде проектно-сметной документации и (или) в упрощенном виде - изображение дворовой территории на топографической съемке (схема благоустройства)   с отображением текстового (пояснительная записка) и визуального (визуализация элементов благоустройства) описания проекта  благоустройства дворовой территории исходя из минимального и (или) дополнительного перечней работ, с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению, со сметным расчетом стоимости работ исходя из единичных расценок.

5. Разработка дизайн-проекта осуществляется с учетом местных нормативов градостроительного проектирования Администрации Щетинского сельсовета Курского района Курской области. При этом показатели, установленные указанным правовым актом, учитываются в качестве максимальных.

6. Дизайн-проект, согласованный представителем заинтересованных лиц, либо замечания к нему направляются в Администрацию Щетинского сельсовета Курского района Курской области в срок, не превышающий двух рабочих дней со дня его получения представителем заинтересованных лиц.

7. При наличии мотивированных замечаний дизайн-проект корректируется и повторно направляется представителю заинтересованных лиц для согласования. Представитель заинтересованных лиц в срок, не превышающий двух рабочих дней со дня получения, согласовывает откорректированный дизайн-проект.

8. В случае не урегулирования замечаний представителя заинтересованных лиц к дизайн-проекту, Администрация Щетинского сельсовета Курского района Курской области передает дизайн-проект с замечаниями общественной муниципальной комиссии для проведения обсуждения с участием представителя заинтересованных лиц.

Общественная муниципальная комиссия рассматривает замечания к дизайн-проекту и принимает решение по представленным замечаниям о корректировке или об отказе в корректировке дизайн-проекта.

9. Администрация Щетинского сельсовета Курского района Курской области с учетом решения общественной муниципальной комиссии направляет дизайн-проект представителю заинтересованных лиц для согласования. Представитель заинтересованных лиц в срок, не превышающий двух рабочих дней со дня получения, согласовывает дизайн-проект.

10. В случае, если в установленные настоящим Порядком сроки дизайн-проект не согласован представителем заинтересованных лиц, дворовая территория многоквартирного дома не подлежит включению в муниципальную программу.

11. Дизайн-проект после согласования заинтересованными лицами утверждается общественной муниципальной комиссией. Решение об утверждении дизайн-проекта оформляется в виде протокола заседания комиссии.